# FitQuest 개발 일정표

| 주차 | 기간 | 주요 작업 | 참여 인원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 03.11~03.18 | 프로젝트 주제 선정, 핵심 기능 도출, 역할 분담 | 전원 |
| 2주차 | 03.18~03.25 | 시스템 구조 설계, 데이터 구조 정의, UI 방향 설정 | 전원 |
| 3주차 | 03.25~04.01 | 와이어프레임 제작, 화면 흐름 구성, 성장 시스템 설계 | 전원 |
| 4주차 | 04.01~04.08 | 로그인 화면 구현, 회원가입 기능 구현 시작 | 이현우 |
|  |  | 캐릭터 성장 로직 설계 | 이주연 |
|  |  | 건강 데이터 처리 구조 설계 | 윤석규 |
|  |  | 운동 기록 입력 기능 개발 | 이유현 |
| 5주차 | 04.08~04.15 | 자동 로그인 기능 구현 | 이현우 |
|  |  | 캐릭터 기능 보완 | 이주연 |
|  |  | 식단 기능 구현 | 윤석규 |
|  |  | 운동 데이터 저장 기능 구현 | 이유현 |
| 6주차 | 04.15~04.22 | Home 화면 개발 및 기능 연동 | 이현우 |
|  |  | 캐릭터 상태 변화 기능 수정 | 이주연 |
|  |  | 건강 데이터 기능 수정 | 윤석규 |
|  |  | 운동기록 기능 수정 | 이유현 |
| 7주차 | 04.22~04.29 | 시험기간 유지보수 및 오류 수정 | 전원 |
| 8주차 | 04.29~05.06 | 캐릭터 성장 시스템 개발 | 이주연 |
|  |  | GPS 기능 구현 | 이유현 |
|  |  | 기존 코드 리팩토링 | 이현우 |
| 9주차 | 05.06~05.13 | 만보기 기능 구현 | 이유현 |
|  |  | 건강관리 기능 점검 | 윤석규 |
|  |  | UI 수정 및 코드 통합 | 이현우 |
| 10주차 | 05.13~05.20 | HomeActivity 기능 통합 | 이현우 |
|  |  | 캐릭터 UI 연동 테스트 | 이주연 |
|  |  | 건강 기능 테스트 | 윤석규 |
|  |  | 운동 기능 테스트 | 이유현 |
| 11주차 | 05.20~05.27 | 기능 통합 및 리팩토링 | 이현우 |
|  |  | 유지보수 및 기능 개선 | 전원 |
| 12주차 | 05.27~06.02 | APK 생성, 최종 테스트, 발표 준비 | 전원 |