FitQuest 기획 및 설계 산출물

작성자 : 이현우

프로젝트 기간 : 2026.03.11 ~ 2026.06.02

## 1주차 (2026.03.11 ~ 2026.03.18)

### 프로젝트 주제 선정

운동 습관 형성과 건강관리를 지원하는 모바일 애플리케이션 개발을 목표로 프로젝트를 기획하였다.

### 핵심 기능 도출

논의를 통해 다음 기능을 핵심 기능으로 선정하였다.

- 회원가입 및 로그인

- 운동 기록 관리

- 식단 관리

- GPS 기반 이동거리 측정

- 만보기 기능

- 캐릭터 성장 시스템

- 운동 알림 기능

### 역할 분담

| 담당자 | 담당 업무 |
| --- | --- |
| 이현우 | 기획, UI설계, 캐릭터 그래픽 |
| 이주연 | 캐릭터 성장 시스템 |
| 윤석규 | 식단 및 건강 데이터 |
| 이유현 | 운동기록, GPS, 만보기 |

## 2주차 (2026.03.18 ~ 2026.03.25)

### 시스템 구조 설계

회의를 통하여 앱의 전체적인 흐름을 설계하였다.

회원가입

↓

로그인

↓

홈 화면

↓

운동 기록

↓

캐릭터 성장

↓

건강관리

### 데이터 관리 구조 검토

사용자 정보를 저장하고 관리하기 위한 구조를 정의하였다.

검토 항목

- 사용자 정보

- 운동 시간

- 걸음 수

- 위치 데이터

- 식단 데이터

- 캐릭터 상태값

## 3주차 (2026.03.25 ~ 2026.04.01)

### UI 와이어프레임 설계

회의를 통하여 초기 화면 구성을 설계하였다.

구성 화면

- 로그인 화면

- 회원가입 화면

- 홈 화면

- 운동기록 화면

- 캐릭터 화면

### 캐릭터 성장 요소 정의

운동량과 걸음 수를 기반으로 캐릭터 경험치가 증가하는 구조를 정의하였다.

검토 요소

- 경험치 증가

- 성장 단계

- 상태 변화

- 운동 참여 유도

## 4주차 이후 개발 진행

4~12주차는 기능 개발 및 통합 단계로 진행하기로 하였다.

주요 구현 기능

회원관리 기능

운동 기록 기능

건강관리 기능

GPS 기능

만보기 기능

캐릭터 성장 기능

자동 로그인 기능

운동 알림 기능

## 최종 개발 단계

5월 이후에는 기능 통합 및 유지보수를 진행하기로 하였다.

주요 작업

- UI 개선

- 코드 리팩토링

- 기능 연동

- 오류 수정

- APK 생성

- 최종 테스트